| 项目支出绩效目标申报表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | 项目名称 | 2021年度保障性安居工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管部门 | 湘潭县住房和城乡建设局(人防办） |  |  | 项目起止时间 |  |  |  | 2021年1月至2021年12月 |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 张国强 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13875274578 |  |  |  |
|  | 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 政府购买服务类□ 3.其他专项类 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目概况 | 根据湖南省财政厅 湖南省住房和城乡建设厅 《湖南省城镇保障性安居工程财政资绩效评价实施细则》的通知湘财综【2020】14号、《湖南省住房和城乡建设厅 湖南省发展和改革委员会 湖南省财政厅关于推进全省城镇老旧小区改造工作的通知》湘建城〔2020〕50 号文件的精神，本项目2021年度资金计划安排投入1519万元,主要用于老旧小区改造、棚户区改造项目及保障性住房租赁补贴。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目立项 情况 | 项目立项依据: 湖南省财政厅 湖南省住房和城乡建设厅 《湖南省城镇保障性安居工程财政资绩效评价实施细则》的通知湘财综【2020】14号、《湖南省住房和城乡建设厅 湖南省发展和改革委员会 湖南省财政厅关于推进全省城镇老旧小区改造工作的通知》湘建城〔2020〕50 号文件精神； 项目申报的可行性：为贯彻落实中央、省委、省政府关于加快保障性安居工程的要求，切实做好我县2021年保障性安居工程的工作，改善困难群众基本居住条件并缓解低收入家庭经济负担。 项目申报的必要性：为贯彻落实中央、省委、省政府关于加快保障性安居工程的要求，切实做好我县2021年保障性安居工程的工作，改善困难群众基本居住条件并缓解低收入家庭经济负担。1、严格按目标任务实施；2、严格控制工程标准；3、严格补助对象的确定及资金管理；4、加强技术服务管理；5、严明纪律要求，定期组织对补助资金的使用管理情况进行监督检查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 资金来源 |  | 上年度安排资金 |  |  |  |  | 本年度申请资金 |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  | 280万元 |  |  |  |  | 1519万元 |  |  |  |
|  |  | 中央/省级 |  |  |  |  |  |  | 1519万元 |  |  |  |
|  |  | 市级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 县级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支出明细预算（万元） | 项目明细 |  | 上年度安 排资金 |  |  | 本年度 申请资金 |  |  |  | 测算依据 及说明 |  |
|  |  | 合 计 |  | 280 |  |  | 1519 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、租赁补贴 |  | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、棚户区改造 |  | 40 |  |  | 277 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、老旧小区改造 |  | 120 |  |  | 1122 |  |  |  |  |  |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |  | 项目组织机构：湘潭县住房和城乡建设局 相关管理制度：切实落实审核把关责任；全面加强县级身份核实工作；认真执行三级公示制度；建立获批对象公告制度；加强骏工验收管理；建立回访制度；加强监督检查；项目资金管理实行专款专用，专帐核算、国库集中支付制度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标情况 | 项目年度绩效目标 | 促成我县9个老旧小区改造任务的圆满完成；完成120户棚户区改造任务；发放并审核全县370户低保家庭、中等偏下收入家庭的租赁补贴。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 指标值 |  | 备注 |
|  |  | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 完成棚户区改造任务 |  |  |  | 120户 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 完成老旧小区改造任务 |  |  |  | 9个 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 发放租赁补贴户数 |  |  |  | 370户 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 老旧小区改造验收合格 |  |  |  | 验收合格 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程质量及安全生产符合标准，未因质量及安全生产问题被有关部门通报、举报、曝光 |  |  |  | 符合标准 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 项目检查检验时间 |  |  |  | 2021年12月10日之前 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 棚户区改造 |  |  |  | 277万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 老旧小区改造 |  |  |  | 1122万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 租赁补贴 |  |  |  | 120万元 |  |  |
|  |  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 对本地各类保障性安居工程应保已保家庭户数和人数情况 |  |  |  | 符合要求 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 本地各类保障性安居工程受益人的居住改善情况 |  |  |  | 改善 |  |  |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  |  | 群众满意度 |  |  |  | 90% |  |  |
| 财政部门审核意见 | 审核股室 | 审核的主要内容 |  |  |  |  |  | 审核意见 |  |  |  |  |
|  | 财政部门归口业务股室审核意见 | 1、是否立项及项目属性确定； 2、绩效目标设定是否合理； 3、预算资金可供量是否合理 4、项目、资金及财务管理措施； 5、其他。 |  |  |  |  |  | 审核人： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 绩效评价股审核意见 | 1、填报内容是否完整； 2、是否设定量化的绩效目标； 3、是否有适当、细化的绩效指标及其与绩效目标的对应性； 4、其他 |  |  |  |  |  | 审核人： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 预算股审核意见 | 1、县委、县政府已确定的项目；2、财政待安排项目； 3、是否进入备选项目； 4、财政项目预算资金安排可供与完成项目绩效目标的保障度。 |  |  |  |  |  | 审核人： 年 月 日 |  |  |  |  |

单位负责人：韩铁军        填报人：肖芬        填报日期：2021 年 1 月 8日

注：1、此表一式二份，经财政部门审核后，单位自存一份，绩效管理股一份。

2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。