附件3-2

| 项目支出绩效目标申报表 （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 |  | 项目名称 | 易俗河城区排污维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主管部门 | 县住建局（人防办） |  |  | 项目起止时间 |  |  |  | 2021年1月至2021年12月 |  |  |  |
|  |  | 项目负责人 | 李政 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 17373210011 |  |  |  |
|  |  | 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 政府购买服务类□ 3.其他专项类 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目概况 | 该专项资金主要用于2021年县城各社区的道路破损，排水排污管道堵塞的新建、改造、维修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目立项 情况 | 项目立项依据: 湘潭县财政局、湘潭县住房和城乡建设局文件《关于下达2014年城市维护建设资金计划安排的通知》湘（潭财发【2014】26号）； 项目申报的可行性：县财政局、县住房和城乡建设局具体负责对县城道路及排污工程项目的实施，对计划安排项目的完成及资金使用情况进行检查验收。实践证明，项目的实施对改善民生、人居环境有明显成效； 项目申报的必要性：县城社区的道路及排水排污管道的新建、改造维修，是城市公共基础设施建设的一部分，能促进城市经济发展，优化县城居民生活环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金情况 |  | 项目资金申请（万元） | 资金来源 |  | 上年度安排资金 |  |  |  |  | 本年度申请资金 |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 |  | 63万元 |  |  |  |  | 58万元 |  |  |  |
|  |  |  | 中央/省级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 县级 |  | 63万元 |  |  |  |  | 58万元 |  |  |  |
|  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支出明细预算（万元） | 项目明细 |  | 上年度安 排资金 |  |  | 本年度 申请资金 |  |  |  | 测算依据 及说明 |  |
|  |  |  | 合 计 |  | 22.42万元 |  |  | 58万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、排水改造 |  | 22.42万元 |  |  | 42万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、道路维修 |  |  |  |  | 16万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 |  |  | 项目组织机构：湘潭县住房和城乡建设局村镇股 相关管理制度： 工作措施 （方案、规划等）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标情况 |  | 项目年度绩效目标 | 通过对县城各社区的道路，排水排污管道的新建、改造维修，切实解决小区道路坑洼不平、积水现象；所产生的污水进入县城排水主管道，进入县城污水处理厂经处理后达标排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 指标值 |  | 备注 |
|  |  |  | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 道路新建改造维修 |  |  |  | 300㎡ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 新建污水井 |  |  |  | 4个 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 新建化粪池 |  |  |  | 2个 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 新建雨水口 |  |  |  | 3座 |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  | 确保工程安全质量合格率 |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  | 21年易俗河城区排水、道路维修改造项目摸底 |  |  |  | 21年6月底完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21年易俗河城区排水、道路维修改造项目组织实施、验收 |  |  |  | 21年12月底完成 |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  | 城区排污维修经费 |  |  |  | 58万 |  |  |
|  |  |  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  | 避免因路面破损或排污管道堵塞造成的人员伤亡和财产损失。 |  |  |  | 经济水平持续上升 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  | 防止内涝，提高市民生活质量 |  |  |  | 减少市民投诉 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  | 完善公共基础设施建设，自然灾害抵抗能力提高 |  |  |  | 无内涝发生 |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 易俗河城区居民生活环境 |  |  |  | 持续提高 |  |  |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  |  | 市民满意度 |  |  |  | 90％以上 |  |  |
| 财政部门审核意见 | 审核股室 |  | 审核的主要内容 |  |  |  |  |  | 审核意见 |  |  |  |  |
|  | 财政部门归口业务股室审核意见 |  | 1、是否立项及项目属性确定； 2、绩效目标设定是否合理； 3、预算资金可供量是否合理 4、项目、资金及财务管理措施； 5、其他。 |  |  |  |  |  | 审核人： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 绩效评价股审核意见 |  | 1、填报内容是否完整； 2、是否设定量化的绩效目标； 3、是否有适当、细化的绩效指标及其与绩效目标的对应性； 4、其他 |  |  |  |  |  | 审核人： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 预算股审核意见 |  | 1、县委、县政府已确定的项目；2、财政待安排项目； 3、是否进入备选项目； 4、财政项目预算资金安排可供与完成项目绩效目标的保障度。 |  |  |  |  |  | 审核人： 年 月 日 |  |  |  |  |

单位负责人：韩铁军  　　填报人：赵凯          填报日期：2021  年 1 月 8 日

注：1、此表一式二份，经财政部门审核后，单位自存一份，绩效管理股一份。

2、本表上报时须附部门绩效目标制定依据。