附件5

湘潭县2021年保障性安居工程

项目支出绩效评价报告

| 部门概况 | 项目名称 | 湘潭县2021年保障性安居工程 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 1519万元 |
|  | 项目主管部门 | 湘潭县住房和城乡建设局 |
|  | 项目立项目的 | 为贯彻落实中央、省、市加快转变经济发展方式的决策部署，加速推进城镇保障性安居工程，我单位负责实施了2021年湘潭县保障性安居工程。 （1）通过公共租赁住房补贴及后期维护管理支出，解决低收入家庭住房困难问题并缓解低收入家庭经济负担； （2）通过棚户区改造使居民的住房安全得到切实保障，住房条件得到彻底改善； （3）老旧小区改造通过对城镇老旧小区及相关区域的建筑、环境、配套设施等进行改造、完善和提升的活动，增强老旧小区居民生活的幸福感和安全感，进一步改善群众居住要求，满足居民美好生活需要。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 本项目主管及实施单位湘潭县住房和城乡建设局（人防办），湘潭县住房和城乡建设局（人防办）位于湘潭县易俗河镇杏丹二路，统一社会信用代码1143032100623043X5，属正科级行政单位；本项目负责人康健明。本项目包含公共租赁住房租赁补贴、棚户区改造、城镇老旧小区改造三个二级项目。县住房保障中心负责主管公租房住房补贴的审核及发放和棚户区改造项目，湘潭县建设投资有限公司负责实施湘潭县棚户区改造项目；县住建局村镇建设管理股负责老旧小区改造工程实施。 湖南省财政厅分配下达2021年湘潭县城镇保障性安居工程--廉租住房及公共租赁住房租赁补贴、棚户区改造及老旧小区改造工程财政专项资金共计1179万元(其中:廉租住房及公共租赁住房租赁补贴118.89万元，棚户区改造278.11万元，老旧小区改造782万元)； 本项目2021年计划投入资金1519万元(其中:廉租住房及公共租赁住房租赁补贴118.89万元，棚户区改造278.11万元，老旧小区改造1122万元)，本项目所需资金由中央、省级财政拨入，县级配套，实际收到项目资金1179万元(不含2020年指标111.2万元)，其中中央财政资金1042万元，省级财政资金137万元，本年县级财政未安排资金。湘潭县财政局根据湖南省财政厅资金下达通知，向我单位下达资金文件，我单位根据实际需求情况向县财政局申请拨付专项资金。本项目实际支出527.69万元（其中老旧小区改造项目支出408.8万元，廉租住房及公共租赁住房租赁补贴支出118.89万元），因目前工程正在进行竣工验收，尚有工程款等未支付，结转项目资金651.31万元至下年支付。 资金管理：为加强专项资金管理，我单位按照《湖南省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》，从制度上规范财政专项资金的日常管理和使用，严格按照相关要求审核拨付专项资金，没有不合规、虚列项目支出、超标准开支的情况，无截留、挤占、挪用项目资金情况。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 1.开工目标完成率 2021年我县保障性安居工程—老旧小区改造开工目标任务: 湘潭县易俗河镇吉祥楼小区、商务局宿舍、人社局宿舍、谭煤宿舍、中路铺宿舍、雪松园小区、宏通名居、金江铭苑小区8个老旧小区改造项目实际开工日期：2021年9月28日，军干所宿舍老旧小区实施提质改造工程的开工日期是2021年11月28日，开工率达100%。 棚户区改造工程: 根据《湖南省住房和城乡建设厅 湖南省发展和改革委员会湖南省财政厅关于下达2021(湘建保函〔2021〕3号)，下达我县城市棚户区改造任务120户。我县实际完成120户，全部实施货币安置，完成考核任务100%。 2.租赁补贴发放目标完成率 2021年我县租赁补贴在上年基础上新增43户，恢复9户，取消30户，累计享受补贴户数为372户，目前在保364户，2021年累计发放1425户，发放金额118.89万元； 2021年度计划发放补贴370户，实际累计发放补贴371户，实际发放补贴户数占计划发放补贴户数的比例为100.27%。 3.工程质量 我单位为了加强对建设工程质量的管理，保证建设工程质量，保护人民生命和财产安全，严格遵守《中华人民共和国建筑法》等法律要求。建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。发现有影响工程质量的问题时，及时责令改正。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 资金管理方面：我县保障性安居工程任务数大，除中央、省级补助资金外，不足部分由县区财政配套。但因老旧小区改造和棚户区改造资金需求大，地方财政薄弱，难以配比，随着项目的推进，资金兑付缺口较大。 项目后续管理方面：保障性安居工程建设项目任务量大，相关资料收集整理数据量大，项目建成后分配入住及后续管理滞后，维修管理和配套设施维修资金筹措。 |
|  | 改进措施 | 1加大资金保障力度。 保障性安居工程涉及面广，保障对象自筹资金困难。除争取上级专项资金补助外，加大项目的融资力度，通过吸引社会资本参与等方式解决资金困难的问题。 6.2.2加强保障性住房后续管理。 随着保障性安居工程建设推进，入住后续管理等问题突出，建议成立相应机构，加强保障性安居工程后续跟踪管理，确保建好房、能入住、住得好。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |