湘潭县农村饮水安全工程2022年度

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021年根据省财政预算安排及省水利厅《湖南省水利厅关于商请下达第四批省水利专项资金的函》（湘水函{2021}389号）湖南省财政厅以（湘财农指{2021}83号）《湖南省财政厅关于下达2021年度第四批省级水利资金的通知》农村饮水安全巩固提升经费50万元，经研究分配枧桥水厂提质改造工程30万元，金银村人饮工程管网铺设项目20万元。

- 绩效情况分析

（一）资金投入情况分析：农村供水保障项目中枧桥水厂提质改造工程资金共计107万元，其中下达省级水利资金30万元，自筹资金77万元。金银村人饮工程管网铺设项目下达省级水利资金20万元。

（二）资金管理情况分析：为确保农村饮水安全巩固提升工程保质保量的完成任务，提高工程管理水平，我局派出专业技术人员采取“四不两直”方式对工地进行检查，同时严格按照工程验收要求组织验收，验收合格后分批将款项拨付乡镇。

（三）总体绩效目标完成情况分析：枧桥水厂提质改造工程总体目标是保证两所学校及集市150户住户的饮水安全，取水口水井底部清理（井深 2.0m），井内径为 2.5m, 清理 2.0m 深，内装式潜水泵 1 台；厂内新建蓄水池一座，新增不锈钢一体化净 水设备一套，监控设备一套取水设施一套。金银村人饮工程管网铺设工程总体目标为保证60户住户的饮水安全与取水便捷，并安装ø160pe管网2000米；脱贫村村内供水里程约两公里。目前项目均已验收完成，均已达到总体目标。

（四）绩效指标完成情况分析：枧桥水厂提质改造工程，工程验收率达到100%，在2022年12月底工程完成及时率100%。水厂保证两所学校及集市150户住户的饮水安全，群众满意度100%。脱贫村内供水管网里程1.65公里，供水设施数量一座，内装式潜水泵数量1台，供水设施项目补助标准18万元每公里，受益脱贫监测人口数约59人，受益群众人口数1680人，工程使用年限50年，响应联农带农机制带动周边劳动力就业600人次.解决项目区安全供水150户；金银村人饮管网铺设脱贫村村内供水里程约两公里，脱贫户供水设施数量约25座，完成人饮工程管网铺设，工程验收率达到100%，在2022年12月底工程完成及时率100%。保证60户住户的饮水安全与取水便捷，群众满意度100%，供水设施补助标准约10万元每公里，受益脱贫监测人口数25人，受益群众人口数240人，项目区内安全供水比例100%，工程使用年限50年，响应联农带农机制带动周边劳动力就业200人次.保证60户住户的饮水安全与取水便捷。

湘潭县水利局

2023年4月26日

湘潭县农饮安全工程（枧桥水厂提质改造工程项目）

绩效目标自评表

（2022年度）

| 枧桥水厂提质改造工程项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 枧桥水厂提质改造工程 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 湘潭县水利局 |  | 资金使用单位 | 中路铺镇农业综合服务中心 |  |
| 资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%） |
|  |  |  | 年度资金总额； | 107万元 | 107万元 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 30万元 | 30万元 |  | 100% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 77万元 | 77万元 |  | 100% |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 合格 |  |  | 无 |
|  |  |  | 下达及时性 | 合格 |  |  | 无 |
|  |  |  | 拨付合规性 | 合格 |  |  | 无 |
|  |  |  | 使用规范性 | 合格 |  |  | 无 |
|  |  |  | 执行准确性 | 合格 |  |  | 无 |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 合格 |  |  | 无 |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 合格 |  |  | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 目标1:保证两所学校及集市150户住户的饮水安全 目标2：①取水口水井底部清理（井深 2.0m），井内径为 2.5m, 清理 2.0m 深，内装式潜水泵 1 台； 目标3：厂内新建蓄水池一座，新增不锈钢一体化净 水设备一套，监控设备一套取水设施一套 |  |  |  | 全部已完成 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 村内供水管网里程 |  | ≥1.65公里 | ≥1.65公里 | 无 |
|  |  |  | 供水设施数量 |  | ≥1座 | ≥1座 | 无 |
|  |  |  | 内装式潜水泵数量 |  | ≥1台 | ≥1台 | 无 |
|  |  |  | 保证两所学校及集市住户的饮水安全 |  | ≥150户 | ≥150户 | 无 |
|  |  |  | 取水口水井底部清理 |  | ≥ 2.0m | ≥2.0m | 无 |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | ≥100% | ≥100% | 无 |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | ≥100% | ≥100% | 无 |
|  |  | 成本指标 | 供水设施补助标准 |  | 18万元/公里 | 18万元/公里 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边劳动人口就业 |  | ≥600人 | ≥600人 | 无 |
|  |  | 社会效益指标 | 受益群众人口数 |  | ≥1680人 | ≥1680人 | 无 |
|  |  |  | 解决脱贫（监测）饮水安全问题人数 |  | ≥59人 | ≥59人 | 无 |
|  |  | 生态效益指标 | 项目区内安全供水比例达 |  | ≥100% | ≥100% | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥50年 | ≥50年 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫（监测）户满意度 |  | ≥100% | ≥100% | 无 |
| 说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |

湘潭县农饮安全工程（金银村人饮工程管网铺设项目）绩效目标自评表

（2022年度）

| 金银村人饮工程管网铺设项目绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 金银村人饮工程管网铺设 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 湘潭县水利局 |  | 资金使用单位 | 中路铺镇农业综合服务中心 |  |
| 资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%） |
|  |  |  | 年度资金总额； | 20 | 20 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 20 | 20 |  | 100% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  |  | 分配科学性 | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 下达及时性 | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 拨付合规性 | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 使用规范性 | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 执行准确性 | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 预算绩效管理情况 | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | 支出责任履行情况 | 合格 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 目标1：保证60户住户的饮水安全与取水便捷 目标2：安装ø160pe管网2000米 |  |  |  | 全部已完成 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 村内供水里程 |  | ≥ 2公里 | ≥ 2公里 | 无 |
|  |  |  | 供水设施数量 |  | ≥60处 | ≥60处 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | ≥100% | ≥100% | 无 |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | ≥100% | ≥100% | 无 |
|  |  | 成本指标 | 供水设施补助标准 |  | ≥10万元/公里 | ≥10万元/公里 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动周边劳动力就业 |  | ≥200人 | ≥200人 | 无 |
|  |  | 社会效益指标 | 受益群众人口数 |  | ≥240人 | ≥240人 | 无 |
|  |  |  | 解决脱贫（监测）饮水安全问题人数 |  | ≥25人 | ≥25人 | 无 |
|  |  | 生态效益指标 | 项目区内安全供水比例 |  | ≥100% | ≥100% | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥50年 | ≥50年 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫（监测）户满意度 |  | ≥100% | ≥100% | 无 |
| 说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |