2022年度财政衔接资金项目

绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，依据湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、湘潭县财政局《湘潭县2022年度预算绩效管理工作方案》（潭财发[2022]9号）等文件要求，我局对2022年水库河堤除杂资金使用管理工作开展了自我绩效评价，形成自评报告。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

湘潭县水利局位于湘潭县易俗河凤凰中路288号，是湘潭县人民政府水行政主管部门。为县人民政府组成局，水利局共有8个内设机构、8个事业单位，下辖7个中型水管单位在编人数131人、在职148人，车辆编制数2辆，实有2辆，其中执法车辆1辆。

湘潭县水利局主要负责全县各类水利工程规划、设计、施工、质监和节水灌溉综合经营；移民后扶管理；抓好水旱灾害防御、水资源管理、河道清障、水政执法、水土保持、城镇供水、农村安全饮水工程、支干渠整修，增加水利蓄水、引、提水的能力。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2022年财政共计下达水库河堤除杂资金共计100万元，主要用于我县水库大坝、河道堤防清杂扫障。

全县完成7个乡镇116.8公里堤防和7座中型水利工程清杂扫障任务，使大坝形象整洁、美观、方便巡查，确保大坝安全，保障人民群众生命财产安全。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

水库河堤除杂资金共计到位100万元，到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况。

水库河堤除杂资金共计支出100万元，预算执行率为100%。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为确保依法依规使用项目资金、规范项目管理，我局实行了项目专项管理，专项核算，严格专项资金专款专用；健全了项目资金管理制度，明确资金使用审批权限和程序，确保专项资金规范使用。

三、项目资金组织实施情况

薄弱环节治理项目由相关乡镇人民政府农业综合服务中心和水库管理单位组织实施，在项目的实施过程中县水利局不定期进行检查监督。

四、项目资金绩效情况

至2022年12月底共计完成全县完成7个乡镇116.8公里堤防和7座中型水利工程清杂扫障任务，项目完成率100%，群众满意率90%。根据《绩效评价指标》进行自我评分，得分95分，财政支出绩效为“优秀”。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

该项目从申报到实施全部按要求在县政府门户网站进行了公示。

六、其他需要说明的问题

将结合本次绩效评价的结果对水库河堤除杂资金实施主体进行绩效评价，评价不合格的主体将纳入黑名单，评价优异者将优先获得项目的支持。

附：1、基础数据表

2、专项支出绩效评价指标评分表

湘潭县水利局

2022年12日

附表1、基础数据表

1. 水库河堤除杂资金预算安排情况

| 项 目 | 省级资金（万元） | 市级资金（万元） | 县级资金（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 100 |
| 合 计 |  |  | 100 | 100 |

2.全年专项资金预算执行情况

| 项 目 | 预算支出（万元） | 实际支出（元） | 超支（万元） | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水库河堤除杂 | 100 | 100 | 0 | 100% |
| 合计 | 100 | 100 | 0 | 100% |

附表2、专项支出绩效评价指标评分表

| 项目 基本 信息 | 项目名称 | 湘潭县2022年度堤防清杂扫障项目 |  |  | 项目属性 |  | 延续专项☑ 新增专项□ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主管部门 | 湘潭县水利局 |  |  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 | 57881511 |
|  | 资金总额 | 100万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2022年1月至2022年12月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目概况 | 为切实做好我县辖区内水库大坝、河道堤防等涉水工程沿线（岸）各种险情隐患排查，县政府投入100万元对全县118.05公里堤防及7座中型水利工程进行除杂清障。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目立 项情况 | 项目立 项依据 | 潭县水发〔2022〕25号《湘潭县水利局关于下达2022年度清杂扫障乡村振兴衔接资金的通知》 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目申报 的可行性 | 项目规划科学，具备实施条件，组织措施到位，项目申报是可行的 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目申报 的必要性 | 为切实做好我县辖区内水库大坝、河道堤防等涉水工程沿线（岸）各种险情隐患排查。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目实施 进度计划 | 项目实施内容 |  |  | 计划开始时间 |  |  | 计划完成时间 |  |
|  |  | 对全县118.05公里堤防及7座中型水利工程进行除杂清障 |  |  | 2022年1月 |  |  | 2022年12月 |  |
| 项目 支出 绩效 目标 | 项目长期 绩效目标 | 通过除杂扫障，切实提高我县辖区内水库大坝、河道堤防等涉水工程沿线（岸）各种险情隐患排查力度。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目年度 绩效目标 | 完成全县全县118.05公里堤防及7座中型水利工程进行除杂清障。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 支出 绩效 目标 |  | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  | 指标值 | 备注 |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 完成118.05公里堤防及7座中型水利工程进行除杂清障 |  | 完成进度100% |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 2022年1月至12月 |  | 及时 |  |
|  |  | 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 |  |  | 解决脱贫（监测）出行、防汛安全问题人数 |  | ≥906人 |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  |  | 工程设计使用年限 |  | ≥1年 |  |
|  |  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  |  | 群众满意度 |  | 90%以上 |  |
|  | 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 项目组织机构：湘潭县水利局 相关管理制度：《专项资金管理办法》 工作措施 （方案、规划等）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门审核 意见 | 审核股室 | 审核的主要内容 |  |  |  |  | 审核意见 |  |  |
|  | 财政归口 业务股室 审核意见 | 1、是否立项及项目属性确定；2、绩效目标设定是否合理；3、预算资金可供量是否合理；4、项目、资金及财务管理措施；5、其他。 |  |  |  |  | 审核人： 年 月 日 |  |  |
|  | 绩效评价 股审核意见 | 1、填报内容是否完整； 2、是否设定量化的绩效目标；3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性；4、其他。 |  |  |  |  | 审核人： 年 月 日 |  |  |
|  | 预算股 审核意见 | 1、县委、县政府已确定的项目； 2、财政待安排项目； 3、是否进入备选项目； 4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。 |  | 审核人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |