附件5

2023年度湘潭县保障性安居工程

项目支出绩效评价报告

| 部门概况 | 项目名称 | 2023年度湘潭县保障性安居工程 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 219万元 |
|  | 项目主管部门 | 湘潭县住房和城乡建设局 |
|  | 项目立项目的 | 为贯彻落实中央、省、市加快转变经济发展方式的决策部署，加速推进城镇保障性安居工程，我单位负责实施了2023年湘潭县保障性安居工程。 （1）通过公共租赁住房补贴及后期维护管理支出，解决低收入家庭住房困难问题并缓解低收入家庭经济负担； （2）老旧小区改造通过对城镇老旧小区及相关区域的建筑、环境、配套设施等进行改造、完善和提升的活动，增强老旧小区居民生活的幸福感和安全感，进一步改善群众居住要求，满足居民美好生活需要； |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 本项目主管及实施单位湘潭县住房和城乡建设局，湘潭县住房和城乡建设局位于湘潭县易俗河镇杏丹二路，统一社会信用代码1143032100623043X5，属正科级行政单位；本项目负责人李灵博。本项目包含公共租赁住房租赁补贴、城镇老旧小区改造两个二级项目。湘潭县住房保障中心负责主管公租房住房补贴项目的审核及发放和实施老旧小区改造工程。 湖南省财政厅分配下达2023年湘潭县城镇保障性安居工程--廉租住房及公共租赁住房租赁补贴及老旧小区改造工程财政专项资金共计276万元(其中:廉租住房及公共租赁住房租赁补贴64万元，老旧小区改造238万元)； 本项目2023年计划投入资金219万元(其中:廉租住房及公共租赁住房租赁补贴64万元，老旧小区改造155万元)，本项目所需资金由中央、省级财政拨入，县级配套，实际收到项目资金302万元(不含2022年前指标)，其中中央财政资金276万元，省级财政资金26万元，本年县级财政未安排资金。湘潭县财政局根据湖南省财政厅资金下达通知，向我单位下达资金文件，我单位根据实际需求情况向县财政局申请拨付专项资金。保障性安居工程羡慕本年度实际支出3912.84万元（其中老旧小区改造项目支出3804.67万元（含以前年度老旧小区改造支出），廉租住房及公共租赁住房租赁补贴支出108.17万元），2023年老旧小区改造工程已全部完成竣工验收备案，尚有老旧小区改造项目工程款等未支付，移到下年用项目结转资金进行支付。 资金管理：为加强专项资金管理，我单位按照《湖南省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》，从制度上规范财政专项资金的日常管理和使用，严格按照相关要求审核拨付专项资金，没有不合规、虚列项目支出、超标准开支的情况，无截留、挤占、挪用项目资金情况。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 1.开工、竣工目标完成率 2023年我县保障性安居工程—老旧小区改造开工目标任务:湘潭县粮贸宿舍、农业银行宿舍、城塘岭小区、工程公司宿舍、电影公司宿舍、海棠花园、看守所宿舍及商务局宿舍8个老旧小区改造项目。实际开工日期：2023年7月3日，开工率达100%。全部改造任务竣工验收备案日期：2023年10月12日，竣工率达100%。 2.租赁补贴发放目标完成率 2023年湘潭县廉租住房及公共租赁住房租赁补贴在上年基础上新增5户，恢复3户，取消22户，累计享受补贴户数为348户，目前在保335户，2023年1-4季度累计发放1353户，发放金额108.17万元；2023年度计划发放补贴328户，实际累计发放补贴348户，实际发放补贴户数占计划发放补贴户数的比例为106.1%。 3.工程质量 我单位为了加强对建设工程质量的管理，保证建设工程质量，保护人民生命和财产安全，严格遵守《中华人民共和国建筑法》等法律要求。建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。发现有影响工程质量的问题时，及时责令改正。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 资金管理方面：我县保障性安居工程任务数大，除中央、省级补助资金外，不足部分由县区财政配套。但因老旧小区改造资金需求大，地方财政薄弱，难以配比，随着项目的推进，资金兑付缺口较大。 项目后续管理方面：保障性安居工程建设项目任务量大，相关资料收集整理数据量大，项目建成后分配入住及后续管理滞后，维修管理和配套设施维修资金筹措 |
|  | 改进措施 | 1、加大资金保障力度。 保障性安居工程涉及面广，保障对象自筹资金困难。除争取上级专项资金补助外，加大项目的融资力度，通过吸引社会资本参与等方式解决资金困难的问题。 2、加强保障性住房后续管理。 随着保障性安居工程建设推进，入住后续管理等问题突出，建议成立相应机构，加强保障性安居工程后续跟踪管理，确保建好房、能入住、住得好。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |