2022年度水利建设项目

绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，依据湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、湘潭县财政局《湘潭县2022年度预算绩效管理工作方案》（潭财发[2022]9号）等文件要求，我局对2022年水利建设资金使用管理工作开展了自我绩效评价，形成自评报告。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

湘潭县水利局位于湘潭县易俗河凤凰中路288号，是湘潭县人民政府水行政主管部门。为县人民政府组成局，水利局共有8个内设机构、8个事业单位，下辖7个中型水管单位在编人数131人、在职148人，车辆编制数2辆，实有2辆，其中执法车辆1辆。

湘潭县水利局主要负责全县各类水利工程规划、设计、施工、质监和节水灌溉综合经营；移民后扶管理；抓好水旱灾害防御、水资源管理、河道清障、水政执法、水土保持、城镇供水、农村安全饮水工程、支干渠整修，增加水利蓄水、引、提水的能力。

（二）项目资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2022年财政共计下达水利建设资金共计200万元，主要用于我县水利薄弱环节治理。

全县共计完成17个乡镇61个村薄弱环节治理，山塘、渠道清淤3.4万方，山塘防渗8053平方米，渠道整修硬化1253米。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

水利建设资金共计到位200万元，到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况。

水利建设资金共计支出200万元，预算执行率为100%。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为确保依法依规使用项目资金、规范项目管理，我局实行了项目专项管理，专项核算，严格专项资金专款专用；健全了项目资金管理制度，明确资金使用审批权限和程序，确保专项资金规范使用。

三、项目资金组织实施情况

薄弱环节治理项目由村级组织实施，乡镇人民政府农业综合服务中心监管，在项目的实施过程中县水利局不定期进行检查监督。

四、项目资金绩效情况

至2022年12月底共计完成17个乡镇61个村薄弱环节治理，山塘、渠道清淤3.4万方，山塘防渗8053平方米，渠道整修硬化1253米。项目完成率100%，群众满意率90%。根据《绩效评价指标》进行自我评分，得分95分，财政支出绩效为“优秀”。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

该项目从申报到实施全部按要求在县政府门户网站进行了公示。

六、其他需要说明的问题

将结合本次绩效评价的结果对水利建设资金实施主体进行绩效评价，评价不合格的主体将纳入黑名单，评价优异者将优先获得项目的支持。

附：1、基础数据表

2、专项支出绩效评价指标评分表

湘潭县水利局

附表1、基础数据表

1.水利建设专项资金预算安排情况

| 项 目 | 省级资金（万元） | 市级资金（万元） | 县级资金（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200 | 200 |
| 合 计 |  |  | 200 | 200 |

2.全年专项资金预算执行情况

| 项 目 | 预算支出（万元） | 实际支出（元） | 超支（万元） | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 薄弱环节治理 | 200 | 200 | 0 | 100% |
| 合计 | 200 | 200 | 0 | 100% |

附表2、专项支出绩效评价指标评分表

| 项目 基本 信息 | 项目名称 | 水利建设资金 |  | 项目属性 |  | 延续专项☑ 新增专项□ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主管部门 | 湘潭县水利局 |  | 项目负责人 |  |  | 联系电话 | 57881511 |
|  | 资金总额 | 200万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起止时间 | 2022年10月至2022年12月 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目概况 | 为提高我县水旱灾害防御能力，县财政投入资金200万元，完成17个乡镇61个村薄弱环节治理，完成山塘、渠道清淤3.4万方，山塘防渗8053平方米，渠道整修硬化1253米。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目立 项情况 | 项目立 项依据 | 潭县水发〔2022〕30号《关于下达2022年乡村振兴衔接水利薄弱环节治理资金的通知》 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目申报 的可行性 | 项目规划科学，具备实施条件，组织措施到位，项目申报是可行的 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目申报 的必要性 | 为切实提高我县水旱灾害防御能力，加强水利薄弱环节治理。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目实施 进度计划 | 项目实施内容 |  | 计划开始时间 |  |  | 计划完成时间 |  |
|  |  | 17个乡镇61个村薄弱环节治理 |  | 2022年10月 |  |  | 2022年12月 |  |
| 项目 支出 绩效 目标 | 项目长期 绩效目标 | 通过薄弱环节治理，提高我县农村水旱灾害防能力，提升粮食安全基础保障。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目年度 绩效目标 | 完成全县17个乡镇61个村薄弱环节治理。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 支出 绩效 目标 |  | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 |  | 指标值 | 备注 |
|  |  |  | 成本指标 |  | 全县17个乡镇61个村薄弱环节治理 |  | 完成进度100% |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 2022年10月至12月 |  | 及时 |  |
|  |  | 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 |  | 改善脱贫（监测）户灌溉用水条件人数 |  | ≥1031人 |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  | 工程设计使用年限 |  | ≥10年 |  |
|  |  |  | 生态效益 |  | 水资源综合利用率 |  | 较上年度提高 |  |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 群众满意度 |  | 90%以上 |  |
|  | 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 项目组织机构：湘潭县水利局 相关管理制度：《专项资金管理办法》 工作措施 （方案、规划等）： |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门审核 意见 | 审核股室 | 审核的主要内容 |  |  |  | 审核意见 |  |  |
|  | 财政归口 业务股室 审核意见 | 1、是否立项及项目属性确定； 2、绩效目标设定是否合理； 3、预算资金可供量是否合理； 4、项目、资金及财务管理措施； 5、其他。 |  |  |  | 审核人： 年 月 日 |  |  |
|  | 绩效评价 股审核意见 | 1、填报内容是否完整； 2、是否设定量化的绩效目标； 3、是否有适当、细化的绩效指标，及其与绩效目标的对应性； 4、其他。 |  |  |  | 审核人： 年 月 日 |  |  |
|  | 预算股 审核意见 | 1、县委、县政府已确定的项目； 2、财政待安排项目； 3、是否进入备选项目； 4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。 |  |  |  | 审核人： 年 月 日 |  |  |