附件5

2024年度湘潭县保障性安居工程

项目支出绩效评价报告

| 部门概况 | 项目名称 | 2024年度湘潭县保障性安居工程 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 310万元 |
|  | 项目主管部门 | 湘潭县住房和城乡建设局 |
|  | 项目立项目的 | 为贯彻落实中央、省、市加快转变经济发展方式的决策部署，加速推进城镇保障性安居工程，我单位负责实施了2024年湘潭县保障性安居工程。 （1）通过公共租赁住房补贴及后期维护管理支出，解决低收入家庭住房困难问题并缓解低收入家庭经济负担。 （2）老旧小区改造通过对城镇老旧小区及相关区域的建筑、环境、配套设施等进行改造、完善和提升的活动，增强老旧小区居民生活的幸福感和安全感，进一步改善群众居住要求，满足居民美好生活需要。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 本项目主管及实施单位湘潭县住房和城乡建设局，湘潭县住房和城乡建设局位于湘潭县易俗河镇杏丹二路，统一社会信用代码1143032100623043X5，属正科级行政单位；本项目负责人李灵博。本项目包含公共租赁住房租赁补贴、城镇老旧小区改造两个二级项目。湘潭县住房保障中心负责主管公租房住房补贴项目的审核及发放和实施老旧小区改造工程。 湖南省财政厅分配下达2024年湘潭县城镇保障性安居工程--廉租住房及公共租赁住房租赁补贴及老旧小区改造工程财政专项资金共计432万元(其中:廉租住房及公共租赁住房租赁补贴38万元，老旧小区改造394万元)。 本项目2024年计划投入资金310万元(其中:廉租住房及公共租赁住房租赁补贴120万元，老旧小区改造190万元)，本项目所需资金由中央、省级财政拨入，县级配套，实际收到项目资金571万元(含2024年前指标)，全部是中央财政资金，本年县级财政未安排资金。湘潭县财政局根据湖南省财政厅资金下达通知，向我单位下达资金文件，我单位根据实际需求情况向县财政局申请拨付专项资金。本项目实际支出727.9万元（其中老旧小区改造项目支出620.54万元，廉租住房及公共租赁住房租赁补贴支出107.36万元），2024年老旧小区改造工程已全部完成竣工验收备案，尚有老旧小区改造项目工程款等未支付，移到下年用项目结转资金进行支付。 资金管理：为加强专项资金管理，我单位按照《湖南省城镇保障性安居工程专项资金管理办法》，从制度上规范财政专项资金的日常管理和使用，严格按照相关要求审核拨付专项资金，没有不合规、虚列项目支出、超标准开支的情况，无截留、挤占、挪用项目资金情况。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 1.开工、竣工目标完成率 2024年我县保障性安居工程—老旧小区改造开工目标任务: 回收公司宿舍、妇幼宿舍、电信邮政宿舍、卫监宿舍、百花小学宿舍、易俗河农业银行宿舍、黄莺花苑7个老旧小区改造项目。实际开工日期：2024年8月28日，开工率达100%。全部改造任务竣工验收备案日期：2024年12月5日，竣工率达100%。 2.租赁补贴发放目标完成率 2024年湘潭县廉租住房及公共租赁住房租赁补贴在上年基础上新增12户，恢复1户，取消14户，累计享受补贴户数为339户，目前在保334户，2024年1-4季度累计发放1341户，发放金额107.36万元；2024年度计划发放补贴320户，实际累计发放补贴1341户，实际发放补贴户数占计划发放补贴户数的比例为105.94%。 3.工程质量 我单位为了加强对建设工程质量的管理，保证建设工程质量，保护人民生命和财产安全，严格遵守《中华人民共和国建筑法》等法律要求。建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。发现有影响工程质量的问题时，及时责令改正。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 一是群众意见协调难。老旧小区居民结构复杂，改造诉求多样。例如安装充电桩时，部分居民担心辐射、火灾隐患和噪音，导致选址难以确定。加装电梯也常因费用分摊、电梯公司选择等问题，难以让所有业主达成共识。 二是部分建筑改造难。部分老旧小区建筑年代久远、结构老化，改造难度大。 |
|  | 改进措施 | 一是加大宣传引导。充分利用各类媒体，全方位、多角度宣传城镇老旧小区改造工作的重要意义、方法步骤和改造成效，广泛发动群众参与老旧小区改造。 二是加强政策指导。对建设年代久远、结构安全存在隐患及有违建建筑的城镇老旧小区进行改造时，相关部门要加强各方面政策指导，加强工作统筹协调，共同推进老旧小区改造顺利实施。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |