附件1

湘潭县2025年第四批以工代赈项目中央预算内投资计划表

| 序号 | 省（区、市） | 地（市、州） | 县（市、区） | 项目名称 | 项目类型（城乡融合发展类/农业农村类） | 建设性质 | 建设规模汇总 | 建设内容汇总 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年月） | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完成投资 | 本次申请投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 项目法人）单位 | 项目责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 预计带动当地群众务工人数 |  |  |  |  |  |  | 预计发放劳务报酬金额 | 预计培训务工群众人数（非人次） | 预计设置公益性岗位个数 | 所采取的综合赈济模式类型（公益类/产业类） | 项目是否不招标（招标/不招标） | 不招标项目的承接主体（从以下三种类型中选其一） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总人数（非人次） | 其中，返乡农民工 | 脱贫人口和防返贫监测对象 | 其他农村低收入人口 | 城镇相关失业人员 | 家庭经济困难高校毕业生 | 退役军人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) |  |  |  |  |  | （人） | （人） | （人） | （人） | （人） | （人） | （人） | （万元） | （人） | （人） |  |  |  |
| 1 | 湖南省 | 湘潭市 | 湘潭县 | 湘潭县云湖桥镇2026年农村中小型基础设施建设以工代赈项目 | 农业农村类 | 新建 | 新修道路、水渠 | 对清风村、新联村、向红村进行道路硬化1577米，水渠修建6千米 | 2025年12月 | 2026年9月 | 总投资 | 258 |  |  |  | 直接投资 | 湘潭县云湖桥镇人民政府 | 张科 | 湘潭县发展和改革局 | 赵露 | 150 | 60 | 45 | 15 | 10 | 10 | 10 | 125 | 100 | 3 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 246 |  |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方预算内投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他投资 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 湖南省 | 湘潭市 | 湘潭县 | 湘潭县花石镇2026年农业农村中小型基础设施以工代赈项目 | 农业农村类 | 新建 | 道路改造、沟渠清淤、护坡硬化 | 生产道路改造3850米，沟渠清淤护坡硬化1770米。 | 2025年12月 | 2026年9月 | 总投资 | 290 |  |  |  | 直接投资 | 湘潭县花石镇人民政府 | 张恩奇 | 湘潭县发展和改革局 | 赵露 | 174 | 125 | 27 | 10 | 3 | 5 | 4 | 122 | 122 | 3 | 公益类 | 不招标 | 村集体经济组织领办的村级劳务合作社、劳务公司、项目理事会等 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 275 |  |  | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方预算内投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他投资 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

湘潭县2025年第四批以工代赈项目中央预算内投资计划表（财政模板）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目代码 | 建设内容 |  | 项目所在市州 | 项目所在县市区 |  | 拟开工年份 |  | 拟建成年份 | 投资类别 | 总投资 |  | 本次下达（安排）投资 |  | 部门和地方采取的资金安排方式 |  | 项目（法人）单位 |  |  | 项目责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湘潭县云湖桥镇2026年农村中小型基础设施建设以工代赈项目 | 2505-430321-04-01-618400 |  | 对清风村、新联村、向红村进行道路硬化1577米，水渠修建6千米。 | 湘潭市 | 湘潭县 |  | 2025 | 2026 |  | 总投资 | 258 |  | 246 |  | 直接投资 |  |  | 湘潭县 云湖桥镇人民政府 |  | 张科 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 246 |  | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他投资 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 湘潭县花石镇2026年农业农村中小型基础设施以工代赈项目 | 2508-430321-04-01-553625 |  | 生产道路改造3850米，沟渠清淤护坡硬化1770米。 | 湘潭市 |  | 湘潭县 | 2025 |  | 2026 | 总投资 |  | 290 |  | 275 |  | 直接投资 |  |  | 湘潭县 花石镇 人民政府 |  | 张恩奇 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 |  | 275 |  | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他投资 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

湘潭县2025年第四批以工代赈中央预算内

投资计划绩效目标表

| 专项名称 |  |  |  | 以工代赈 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下达地方或单位 |  |  |  | 湘潭县发展和改革局 |  |
| 申请中央预算内投资（万元） |  |  |  | 521 |  |
| 总体 目标 | 在云湖桥镇、花石镇等2个乡（镇）实施2个以工代赈项目，支持道路硬化、水渠修建，生产道路改造、沟渠清淤护坡硬化等，在确保劳务报酬发放金额占中央投资的总体比例达到40%以上的基础上，尽可能进一步提高占比，广泛吸纳返乡农民工、脱贫人口、相关企业失业人员等重点群体和其他城乡就业困难群众参与工程建设，实现就地就近就业增收。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 实施效果指标 | 产出指标 | 劳务报酬占中央投资比例 |  | >40% |
|  |  | 效益指标 | 项目区基础设施条件 |  | 持续改善 |
|  |  | 满意度指标 | 参与工程建设的务工群众满意度 |  | ≥90% |
|  | 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时 |  | ≤20个工作日 |
|  |  |  | “两个责任”按项目落实到位率 |  | 100% |
|  |  | 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 |  | ≥95% |
|  |  |  | 年度计划投资完成率 |  | ≥95% |
|  |  | 项目管理指标 | 项目开工率 |  | ≥95% |
|  |  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 |  | 0 |
|  |  | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 |  | ≤1% |