附件5

湘潭县住房和城乡建设局

2018年农村危房改造项目

支出绩效评价报告

| 部门概况 | 项目名称 | 湘潭县2018年农村危房改造 |
| --- | --- | --- |
|  | 年度预算金额 | 1780万元 |
|  | 项目主管部门 | 湘潭县住房和城乡建设局 |
|  | 项目立项目的 | 农村危房改造工作，是党和政府一项重要的惠农政策，以解决农村困难群众的基本居住问题为目标；保证我县2018年农村危房改造工作按照省厅下达的任务数顺利完成. 本项目的实施将促成了我县农村危房改造1487户工程任务的圆满完成，将解决1487户乡镇五保家庭、低保家庭、中等偏下收入家庭的危房新建及修缮的困难问题。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 1、资金到位情况 2018年11月5日县财政将该项目中央补助1273万元下达至县住建局，2018年12月12日县财政将农村危房改造配套资金400万元下拨到县住建局；全年另收结算专户拨款1236万元。 2、资金使用情况 资金实际支付情况：2018年1月2号凭证发放2017年湘潭县农村危房改造资金24374800.00元，2018年2月14号凭证发放2017年湘潭县农村危房改造第三批资金481000.00元,2018年实付支付24855800.00元，结余资金4234200.00元移到下年支付。 2018年第一批634人危房改造资金应发13894300.00元，2018年第二批1018人危房改造资金应发16424200.00元，18年共计应发危房改造资金30318500.00元。 3、资金管理情况 为加强专项资金管理，县危房改造领导小组办公室制定了《湘潭县农村危房改造专项资金管理办法》，从制度上规范财政专项资金的日常管理和使用，严格按照相关要求审核拨付专项资金，没有不合规、虚列项目支出、超标准开支的情况，无截留、挤占、挪用项目资金情况。 4、项目组织和管理情况 为了更好地加强对项目的管理，湘潭县成立了农村危房改造领导小组，由分管副县长担任组长，县住建、民政、财政等相关部门为小组成员单位，并将此项工作纳入工作重点，各乡镇也明确了相应的机构，切实加强了对危房改造工作的领导和指导。 |
|  | 项目绩效目标完成情况 | 农村危房改造工作是根据《湖南省农村危房改造实施方案》（湘农危办[2013]12号）、湖南省住房和城乡建设厅、湖南省财政厅关于印发《湖南省2017年农村危房改造实施方案》（湘建村函[2017]296号）、湖南省财政厅、湖南省住房和城乡建设厅《关于下达2018年农村危房改造补助资金的通知》（湘财社指[2018]53号）、《湘潭县2018年农村危房改造实施方案》（潭县农改办发[2018]5号）、《关于做好2018年农村危房改造有关事项的通知》（潭县农改办发[2018]6号）文件精神对项目进行部署和实施。 根据项目实施的进程，编制项目实施计划。本项目的实施主要分为三个方面：1、农村危房改造前期摸底调查工作，时间为2018年1月—5月；2、组织农村危房改造建设项目实施：农村危房改造1487户12月基本完成；3、完成上级巡查检查验收工作及各类检查验收工作2次。 该项目完成后，促成了农村危房改造1487户工程任务的圆满完成，将解决1487户乡镇五保家庭、低保家庭、中等偏下收入家庭的危房新建及修缮的困难问题。项目为农村危房改造工程建设提供了有效保障，确保我县农村危房改造工作加速推进，改善了乡镇五保家庭、低保家庭、中等偏下收入家庭的危房新建及修缮的困难问题，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 农村危房改造补助资金是农村危房改造顺利开展的经费保障，本项目的支出为农村危房改造补助资金等。存量危房核实工作量大,补助对象审核调查工作较难。 |
|  | 改进措施 | 在今后的工作，各乡镇要加强与发改、扶贫、民政、残联等部门的对接，根据建档立卡贫困户、农村分散供养特困人员、低保户、易地扶贫搬迁户、贫困残疾人家庭清理整改情况，及时核实并修改完善今存量危房信息，确保不遗漏一户、不重复一户；补助对象的审核建立村级评议制度。实施三级公示制度，加大入户调查力度，使得资金申请符合客观实际，确保资金使用科学合理，提高财政资金的使用率。 |
|  | 其他需要说明问题 | 无 |